Scrum-palaverimuistio 2 (tiimin sisäinen)

Aloituspalaveriin (ensimmäiseen sprinttipalaveriin) kalenteriviikolla 3 siis tulisi olla ryhmillä:

- Product Owner / Scrum Master valittuna (1 hlö hoitaa molempia virkoja) – joko kiinteä valinta vai kiertävä rooli.

- Projektiorganisaatio GitHubissa ja GitHub Projects Kanban-näkymällä luotuna organisaatiolle.

- Versio Product Backlogista millä pääsee alkuun – eli jokaiselle tekemistä alkuun, olennainen tekeminen listattuna.

- Ensimmäisen sprintin tekeminen määriteltynä tarkemmin ja valmiina seurattavaksi Kanbanissa.

A) Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti |
| Tiimin nimi | Ryhmä 6 |
| Jäsenet (nimet) | Jesse Hirvonen, Merja Sotkasiira ja Anna Seppänen |
| GitHub-repo (URL) | Mobiilikehitysprojekti-group6 |
| GitHub Projects (URL) | Projects · Mobiilikehitysprojekti-group6 |

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Review, retrospective, sprint planning |
| Päivämäärä | 13.01.2026 |
| Kellonaika + kesto | Klo 10 |
| Osallistujat (paikalla) | Merja, Jesse ja Anna |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprintti 2 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Jesse | Wireframe Figmassa |  |  |
| Merja, Anna, Jesse | Teams-kanavan, Github-organisaation ja Kanbanin alustus. Sovelluksen ideointi ja ominaisuuksien suunnittelu. |  |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |
| Sovittiin kiertävä scrum master rooli, vaihtuu viikoittain | Kaikki pääsevät olemaan myös scrum masterina |  |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Luo kotisivu | Merja | 18.1.2026 |  | ☐ |
| Luo kauppojen hakemisvalikko | Kaikki | 18.1.2026 |  | ☐ |
| Luo kauppojen ja niiden alla olevien listojen näyttäminen näkymään | Kaikki | 18.1.2026 |  | ☐ |
| Sovelluksen Scaffolding/MVVM | Jesse | 18.1.2026 |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanbania päivitetty 2. sprintin osalta | Backlog ja Current Sprint | Backlog · Mobiilikehitysprojekti Kanban |  |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

• miten kuvaukset tehdään käyttäjätarinoihin, acceptance criteria. Katsotaan esimerkki Kanbanista.

• laitetaanko käyttäjätarinoiden lisäksi Kanbaniin tarkempia tehtäviä? Sub issuet?

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 21.1.2026 |
| Tavoite (1 lause) | Kotisivu |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) | Seuraava scrum master Anna Seppänen |