Scrum-palaverimuistio (tiimin sisäinen)

Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Täyttösäännöt (nopeasti)

• Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.

• Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).

• Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.

• Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti |
| Tiimin nimi | Ryhmä 6 |
| Jäsenet (nimet) | Jesse Hirvonen, Merja Sotkasiira ja Anna Seppänen |
| GitHub-repo (URL) | Mobiilikehitysprojekti-group6 |
| GitHub Projects (URL) | Projects · Mobiilikehitysprojekti-group6 |

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Review, retrospective, sprint planning |
| Päivämäärä | 26.01.2026 |
| Kellonaika + kesto | 10:00 |
| Osallistujat (paikalla) | Merja, Jesse ja Anna |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprintti 3 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Jesse | Sovelluksen rungon rakennus, Ios yhteensopivuutta, Firebase alustus, eri kauppojen lisäämien ostoslistaan, maps ja toiminnot siihen | Tumma ja vaalea tila sovellukseen, karttasivun toiminnallisuuksia |  |
| Merja | Kauppalista-toiminnon päivittäminen etusivulle, Database, Firebase alustus, eri kauppojen lisääminen ostoslistaan, tuotekategorioiden järjestys | Drag & Drop toiminnalisuuden luominen, sekä kategorioihin ja tuotteisiin |  |
| Anna | Kauppalistan lisääminen, Firebase alustus, eri kauppojen lisääminen ostoslistaan, profiilisvulle käyttäjänimi ja kuva | Lisätietoa sovelluksesta modal Profile-sivulle |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |
| Jesse seuraavaksi Scrum master |  |  |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kauppojen filtteröinti & tallennus | Jesse | 01.02.2026 |  | ☑ |
| Drag & Drop | Merja | 01.02.2026 |  | ☑ |
| Lisätietoa sovelluksesta ja statistiikka sivut | Anna | 01.02.2026 |  | ☑ |
| README:n päivitys | Anna | 05.02.2026 |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |
|  |  |  |  | ☐ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanban päivitetty (lisätty puuttuvia toiminnalisuuksia, doneksi tehdyt issuet) |  | Backlog · Mobiilikehitysprojekti Kanban |  |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•  Ostoslistan jakaminen toiselle käyttäjälle. Miten tapahtuu? Linkitys vai kutsukoodi

•

•

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika | 09.02.2026 klo 10 |
| Tavoite (1 lause) |  |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |  |