Scrum-palaverimuistio (tiimin sisäinen)

Täytä jokaisesta palaverista. Toimii sekä työn seurantana että näyttönä projektin etenemisestä. Palautus GitHub-repoon /Documents-kansioon.

Täyttösäännöt (nopeasti)

• Pidä muistio lyhyenä: 5–10 min täyttö riittää.

• Kirjaa päätökset ja sovitut tehtävät aina konkreettisesti (kuka tekee / mihin mennessä).

• Linkitä GitHub Projects -kortteihin tai mainitse korttien otsikot, jotta näyttö on todennettavissa.

• Jos joku ei ollut paikalla, kirjaa se ja miten tieto välitetään hänelle.

A) Tiimin tiedot

| Kenttä | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Kurssi / toteutus | Mobiilikehitysprojekti |
| Tiimin nimi | Ryhmä 6 |
| Jäsenet (nimet) | Jesse Hirvonen, Merja Sotkasiira ja Anna Seppänen |
| GitHub-repo (URL) | Mobiilikehitysprojekti-group6 |
| GitHub Projects (URL) | Projects · Mobiilikehitysprojekti-group6 |

B) Palaverimerkintä (kopioi tämä osio jokaiselle palaverille)

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Palaverityyppi (Daily / Planning / Review / Retro / Muu) | Planning / Review / Retro |
| Päivämäärä | 09.02.2026 |
| Kellonaika + kesto | 10:00 |
| Osallistujat (paikalla) | Merja, Jesse ja Anna |
| Poissa (ja miten tieto välitetään) |  |
| Sprintti / viikko (esim. Sprint 2) | Sprintti 4 |

1) Tilannekierros (Scrum-tyyli)

| Nimi | Mitä tein edellisen palaverin jälkeen? | Mitä teen seuraavaksi? | Esteet / riskit |
| --- | --- | --- | --- |
| Jesse | Kauppojen filtteröinti & tallennus, tumma ja vaalea teema. | Karttasivun parantelua (hakiessa focus tiettyyn kauppaan tms). Kauppalapun jakaminen. Videot. |  |
| Merja | Drag&drop ja skrollaus pääsivulle ja shoplist sivulle: pääsivulla voi vaihtaa kauppalappujen järjestystä ja shoplist sivulla sekä kategorioiden, että tuotteiden järjestystä voi muuttaa. | Koodin refaktorointi. Kauppalapun jakaminen. Videot. |  |
| Anna | Statistiikka sivulle ostoslista analyysi. Info sivun luonti. README:n päivitys. | Kauppalapun jakaminen. Videot. |  |

2) Päätökset ja sovitut asiat

| Päätös / sopimus | Perustelu (lyhyesti) | Vaikutus (mitä muuttuu) |
| --- | --- | --- |
| Projekti palautetaan viimestään 21.2.2026 |  |  |
| Käytetään listan jakamisessa kutsukoodia |  |  |
| Statistiikka sivulle lisätään tuotteiden top 10 ja kauppojen top 3 grafiikat |  |  |

3) Toimenpiteet (Action items) – konkreettiset tehtävät

| Tehtävä | Vastuuhenkilö | Deadline | GitHub Projects -kortti (linkki tai otsikko) | Valmis? (☐/☑) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karttasivun toimintojen parannukset | Jesse |  |  | ☑ |
| Sovelluksen teeman yhtenäistäminen & parannukset | Jesse |  |  | ☑ |
| Koodin refaktorointi. | Merja |  |  | ☑ |
| Statistiikkasivun parannus | Anna |  |  | ☑ |
| LTS & laskelmat |  | 21.02.2026 |  | ☑ |
| Matikan posteri |  | 21.02.2026 |  | ☑ |
| Itseis- ja vertaisarviointi (kehitysprojekti & liiketoimintaosaaminen) |  | 21.02.2026 |  | ☑ |
| Projektin palautus |  | 21.02.2026 |  | ☑ |
| Projekti & advanced video |  | 21.02.2026 |  | ☑ |

4) Päivitykset GitHub Projectsissa / repossa

| Mitä päivitettiin? | Missä? (sarake/board/branch) | Todiste (linkki/otsikko) | Huom. |
| --- | --- | --- | --- |

5) Parking lot (asiat jotka jäivät auki)

•  Mitä eroa on Offline-/välimuistikäytös, Taustatyö / elinkaarikestävyys, Paikallinen tallennus (Ominaisuusmenu). Tarkastettu opettajalta.

6) Seuraava palaveri

| Kohta | Täytettävä arvo |
| --- | --- |
| Päivämäärä ja kellonaika |  |
| Tavoite (1 lause) |  |
| Ennakkotehtävät (kuka valmistautuu mihin) |  |